Հ Ա Յ Տ

Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից նպատակային հատկացումներ` սուբվենցիաներ ստանալու նպատակով 2019 թվականի բյուջետային ֆինանսավորման ծրագրային

|  |  |
| --- | --- |
| **Ծրագրի անվանումը** | Փարաքար համայնքի Նաիրի /կենտրոնական/ փողոցի ասֆալտբետոնե ծածկույթի հիմնանորոգում: |
| **Մարզ** | Արմավիր |
| **Համայնքը /համայնք­ները** | Փարաքար համայնք |
| **Համայնքի /բնակա­վայրի հեռավորու­թյունը մայրաքաղաք Երևանից, ինչպես նաև մարզկենտրոնից** | 6 կմ, 33 կմ |
| **Համայնքի /բնակա­վայրի բնակչությունը** | 9537 մարդ |
| **Սահմանամերձ, բարձր լեռնային համայնք /բնա­կա­վայրի** | Համայնքը չի հանդիսանում սահամամերձ կամ բարձր լեռնային համայնք: |
| **Համայնքի բնակավայրի ենթակառուցվածքների վերաբերյալ հակիճ տեղեկատվություն** | Համայնքը ունի շուրջօրյա ջրամատակարարում, շուրջօրյա էլեկտրագազամատակարարում, ոռոգման ցանցի ընդլայնման ծրագիրը քննարկման փուլում է, կենտրոնական փողոցը ամբողջությամբ լուսավորված է, իսկ երկրորդական փողոցները լուսավորված են մոտ 35%-ով։ |
| **Ծրագրի ընդհանուր նկարագրությունը և դրա իրականացման անհրաժեշտությունը** | Փարաքար համայնքի Նաիրի փողոցը համայնքի կենտրոնական փողոցն է՝ 1460 մետր ընդհանուր երկարությամբ: Այն համայնքի սիրտն է՝ իր մեջ ներառելով համայնքի կարևորագույն կետերից՝ համայնքապետարանը, Հայ Փոստի համայնքային մասնաճյուղը, 2 մանկապարտեզներից 1-ը, համայնքի նախկին կենցաղի տունը, որն այժմ դարձել է զբաղմունքի կենտրոն տարեցների համար, համայնքի մշակույթի տունը, որտեղ առկա են և ակտիվորեն գործում են 2 պարային համույթների խմբակներ, 1 գրադարան, Հայաստանի շախմատի ակադեմիայի 1 մասնաճյուղ, 1915թ.-ի Մեծ Եղեռնի զոհերի և Հայրենական պատերազմի զորերի հուշահամալիրների և գերեզմանատան 2 գլխավոր մուտքերը, ինչպես նաև Սբ. Հարություն եկեղեցու և բուժամբուլատորիայի հետնամուտքերը: Նաիրի փողոցի սկզբնամասում հարակից համայնքներ՝ Մերձավան, Նորակերտ, Այգեկ, Բաղրամյան, տանող ճանապարհն է, իսկ վերջնամասում առկա է վերգետնյա անցում՝ դեմ հանդիմաց համայնքի միջնակարգ դպրոցին:  Նաիրի փողոցում առկա է 110 բնակելի տուն՝ ընդհանուր 437 բնակչով, այն նաև ավելի քան հատկանշական է առկա ձեռնարկություններով, արտադրամասերով, և սպասարկման ոլորտի փոքր ձեռնարկատիրական կետերով: Նաիրի փողոցում գտնվում է 1 արագ սննդի սպասարկման կետ, 3 փայտի սովորական մշակման և 1 3D մշակման ու դիզայնի ապահովման արտադրամաս, 1 փափուկ կահույքի վերանորոգման կետ, ընդհանուր թվով 5 փոքր և միջին սննդի ու տնտեսական ապրանքների խանութ, 2 ավտոտեխսպասարկման կենտրոն, 1 սննդային արտադրամաս (պելմենի), 1 կտորի վերամշակման և ներկման կենտրոն և 1 կտորի արտել, 1 եվրոպատուհանների ու դռների և 1 կահույքի արտադրամաս: Համայնքում վերոնշյալ ձեռնարկությունները ապահովում են աշխատատեղ ավելի քան 156 անհատի:  Նարիրի փողոցը հանդիսանում է Էջմիածնից դեպի հարակից համայնքներ՝ Մերձավան, Նորակերտ, Այգեկ, Բաղրամյան, տանող միակ ճանապարհը: Այն նաև այլընտրանքային և էապես շատ հաճախ օգտագործվող ճանապարհ է Երևան-Էջմիածին ավտոմայրուղուն և օդանավակայան տանող ճանապարհին (խցանումների և վթարների ժամանակ): Վերոնշյալ փողոցը հատկանշական է նաև իր ռազմական նշանակությամբ: Այն ծառայում է որպես հիմնական ճանապարհ զինմթերքի և զինտեխնիկայի դեպի Մերձավանի պահեստային զորամաս և այնտեղից դեպի ՀՀ բոլոր մարզեր տեղափոխման համար:  Ահա այսպիսի կարևորագույն փողոցի երթևեկելիության վիճակը գտնվում է անմխիթար վիճակում: Այսպիսի զարգացած տնտեսական, մշակութային և ռազմական նշանակություն ունեցող ճանապարհային հատվածը ավելի քան դժվար երթևեկելի է տասնամյակներ շարունակ չվերակառուցվելու հետևանքով (պարբերաբար կատարվել են միայն փոսալցման աշխատանքներ): Համայնքի մնացած հատվածնրում կատարվելու են միայն երկրորդային օգտագործման ասֆալտով փոսալցման աշխատանքներ: |
| **Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները, որոնց միջոցով պետք է հասնել ծրագրի իրա­կանացման նպատակին** | 1. Կենտրոնական 1.46 կմ երկարությամբ փողոցի նորովի ասֆալտապատում: 2. Համայնքային մնացած փողոցների՝ 5-8 կմ երկարությամբ քայքայված հատվածների փոխարինման աշխատանքներ: 3. Համայնքում անվտանգ երթևեկության ապահովում: 4. Համայնքային և միջհամայնքային տրանսպորտի ստեղծման իրատեսական հնարավորություն: 5. Համայնքում տնտեսական գործունեության խթանում՝ ենթակառուցվածքային զարգացման շնորհիվ: |
| **Ծրագրի արդյունքներին հասնելու գործողությունները և միջոցառումները** | Ծրագրի վերջնական արդյունքին հասնելու համար համայնքապետարանի կողմից համապատասխան նախագծային ընկերությանը պատվիրել է Նաիրի փողոցի ասֆալտապատման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղտերի մշակման աշխատանքները: Սուբվենցիոն հայտը ընդունվելու դեպքում օրենքով սահմանված կարգով շինարարական և տեխնիկական աշխատանքների իրականացման համար համայնքապետարանի կողմից անցկացվելու է մրցույթ և դրա արդյունքում հաղթող ընկերությունների հետ կնքված պայմանագրերի հիման վրա իրականացվելու են շինարարական և տեխնիկական հսկողության աշխատանքները: Հեղինակային հսկողության աշխատանքները իրականացվելու են նախագծող կազմակերպության կողմից, իսկ համայնքապետարանը իր անմիջական մասնակցությունն է ունենալու և համակարգելու է ողջ աշխատանքների անխափան և արդյունավետ ընթացքը: |
| **Ծրագրի իրականացման արդյունքում համայնքին սեփականության իրավունքով պատկանող հիմնական միջոցների արժեքի ավելացում** | Կատարվող աշխատանքները կապիտալ բնույթի են: Ամբողջովին նոր ասֆալտապատման և քայքայված հատվածների փոխարինման աշխատանքները կատարվելու են համայնքի փողոցների վրա, որոնք համարվում են Փարաքար համայնքի սեփականություն: |
| **Ծրագրի ազդեցությունը համայնքի և շահառուների վրա** | Էականորեն կնվազի բեռնափոխադրումների ծախսերը և կակտիվանա մասնավոր բիզնեսը:  Կապահովվի 50.000 բնակչի, այդ թվում՝ 9.000 3-18 տարեկան անձանց ապահով տեղաշարժը: Կնվազի Երևան-Էջմիածին ավտոմայրուղուց օգտվող մեքենաների քանակը՝ ունենալով ապահով այլընտրանքային ներհամայնքային ճանապարհ: Փարաքար համայնքի միջոցով կապահովվի դյուր-երթևեկելի ճանապարհ ռազմական բեռնափոխադրումների և այլ համայնքներ տեղաշարժվելու նպատակով: |
| **Ծրագրի իրականացման ընթացքում և արդյունքում ստեղծվող աշխատատեղեր** | Աշխատանքները իրականացնելու նպատակով կստեղծվի մոտ 13 ժամանակավոր աշխատատեղ:  Ծրագրի իրականացման արդյունքում կընդլայնվի ձեռնարկատիրական գործունեության ծավալը: Համընդհանուր զարգացման շնորհիվ տեղամասում առկա 157 աշխատատեղը կավելանա ևս 40 աշխատատեղով: |
| **Համայնքի նախորդ տարվա բյուջեն և բյուջեի կատարողականը** | Նախորդ տարվա բյուջեն` 291.327.500 դրամ.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **Պլանը** | **Փաստացին** | **Տոկոսը** | | **Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտները**  այդ թվում՝` | 291.327.500 | 285.285.123 | 97.9 | | -Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝ | 262.527.500 | 263.349.073 | 100.3 | | - Սեփական եկամուտներ | 158.539.458 | 152.497.081 | 96.2 | | -Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ | 28.800.000 | 21.936.050 | 76.2 | | **Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր,**  որից՝ | 291.327.500 | 261.269.376 | 89.7 | | - Վարչական բյուջեի ծախսեր | 262.527.500 | 239.788.135 | 91.3 | | -Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր | 28.800.000 | 21.481.241 | 74.6 | | **Համայնքի ֆոնդային բյուջեի փաստացի ծախսերը,** որից՝ | 28.800.000 | 21.481.241 | 74.6 | | * ճանապարհաշինություն | 1.858.000 | 1.858.000 | 100 | | * ջրամատակարարում |  | 0 |  | | * փողոցային լուսավորություն | 5.094.708 | 5.094.708 | 100 | | * գյուղատնտեսություն |  | 0 |  | | * 1400գծ.մ կոյուղագծի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում | 1.130.000 | 1.130.000 | 100 | | -Տրանսպորտային սարքավորումների ձեռք բերում | 3.929.600 | 3.855.333 | 98.1 | | -վարչական սարքավորումների ձեռք բերում | 3.000.000 | 2.775.800 | 92.5 | | -շենքերի և շինությունների շինարարություն | 997.000 | 997.000 | 100 | | -շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում | 5.770.400 | 5.770.400 | 100 | |
| **Համայնքի ընթացիկ տարվա բյուջեն** | **Ընթացիկ տարվա բյուջեն` 303.000.000** դրամ.   |  |  | | --- | --- | |  | **Պլանը** | | **Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտների պլանավորում**  այդ թվում՝` | 303.000.000 | | * Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝ | 269.000.000 | | * սեփական եկամուտներ | 162.442.953 | | - Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ | 34.000.000 | | **Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր,**  որից՝ | 303.000.000 | | - Վարչական բյուջեի ծախսեր | 269.000.000 | | -Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր | 34.000.000 | | **Համայնքի ֆոնդային բյուջեի պլանավորված ծախսերը,** որից՝ |  | | -շենքերի և շինությունների շինարարություն | 7.990.000 | | -շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում | 23.010.000 | | -վարչական սարքավորումների ձեռք բերում | 2.500.000 | | -Տրանսպորտային սարքավորումների ձեռք բերում | 500.000 | |
| **Համայնքի ընթացիկ տարվա բյուջեի նախագծով կանխատեսվող բյուջետային մուտ­քե­րի (ներառյալ ֆինանսական համահարթեցման դոտացիայի գծով կան­խա­տեսվող մուտքերը) հաշվին նշված ծրագրի իրականացման անհնարինության հիմնավո­րումը (համապատասխան հաշվարկներով)** | Կատարվել է 2018 թվականի համար պլանավորված կապիտալ ծախսերից՝   * Թաիրով գյուղի 7-րդ շենքի խաղահրապարակից մինչև Շադլու ջրանցք նոր ե/բ կիսախողովակներով առու կառուցելու աշխատանքները՝ 1.560.000 ՀՀ դրամ, * Աղբահանության համար ԶԻԼ-ՄՄԶ-554 մակնիշի բեռնատար ավտոմեքենայի ձեռքբերումը` 3.733.333 ՀՀ դրամ * աղբահանության վճարը ավտոմատացված համակարգով կատարելու համար համակարգչի ձեռքբերումը՝ 479.000 ՀՀ դրամ: * Տեսախցիկներ / DS-2C1641FWD 4 mp/ արգելված վայրում աղբը թափելը կանխելու համար` 617.000 ՀՀ դրամ: * Կանգառների /տաղավարների/ պատրաստում` 997.000 ՀՀ դրամ: * 1400գծմ կոյուղագծի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման համար` 1.130.000 ՀՀ դրամ: * Թաիրովի մանկապարտեզի 2-րդ հարկի կապիտալ վերանորորոգման համար` 4.210.400 ՀՀ դրամ: * Թաիրովի մանկապարտեզի 2-րդ հարկի ջեռուցման համակարգի անցկացում` 980.000 ՀՀ դրամ: * Համայնքի Նաիրի փողոցի փոսալցում ասֆալտբետոնով` 900.000 ՀՀ դրամ: * Համայնքի Շ. Ազնավուր, Անդրանիկի, Բարեկամություն և Տերյան փողոցների շեբինապատում` 958.000 ՀՀ դրամ: * Թաիրովի 4-րդ և 7-րդ շենքերի տանիքների համար ձեռք է բերվել պրոֆնաստիլ ցինկ` 429.500 ՀՀ դրամ: * Ձեռք է բերվել մետաղյա աղբամաններ` 990.000 ՀՀ դրամ: * Համայնքի Երևանյան փողոցի արտաքին լուսավորության անցկացում ԼԵԴ լույսերով` 3.511.700 ՀՀ դրամ: * Համայնքի Շ.Ազնավուր, Գ.Էմին և Աղայան փողոցների արտաքին լուսավորության անցկացում` 1.583.000 ՀՀ դրամ: |
| **Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն** | 51.000.000 դրամ (100%) |
| **Համայնքի կողմից ներդրվող մասնաբաժնի չափը** | 28.050.000 դրամ (55%) |
| **Այլ ներդրողներ** | 0 դրամ ( 0 %), նշել ներդրողի անունը: |
| **Ծրագրի իրականացման տևողությունը** | Ակիզբը 01.06.2019թ. Տևողությունը երկու ամիս |
| **Ծրագրի ծախսերը** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ü³ÇñÇ ÷áÕáóáõÙ ·ñáõÝïÇ ù»ñáõÙ /5-8 ëÙ Ñ³ëï./ ¨ Ñ³ñÃ»óáõÙ Ñ³ïáõÏ ï»ËÝÇÏ³Ûáí, Ë×³å³ïáõÙ /10-20 ÙÙ ã³÷Ç/ Ë×áí 10ëÙ Ñ³ëïáõÃÛ³Ùµ ¨ ³ëý³Éï³å³ïáõÙ 4-5ëÙ Ñ³ëïáõÃÛ³Ùµ ³ëý³Éïáí: | ùÙ | 8 760 | 4 500 | **39 420 000** | | öáÕáóÝ»ñáõÙ ³éÏ³ ÏáÛáõÕáõ ¹Çï³Ñáñ»ñÇ í»ñÇÝ Ñ³ïí³ÍÝ»ñÇ í»ñ³Ýáñá·áõÙ ¨ µ³ñÓñ³óáõÙ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÝÇßÇ: | Ñ³ï | 30 | 50 000 | **1 500 000** | | ø»ñí³Í ·ñáõÝïÇ µ³ñÓáõÙ ¨ ï»Õ³÷áËáõÙ 7 ÏÙ Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý íñ³: | ËÙ | 500 | 3 160 | **1 580 000** | | ***ÀÜ¸²ØºÜÀ*** | | ***42 500 000*** | | | | ***²²Ð 20%*** | | ***8 500 000*** | | | | ***ÀÜ¸²ØºÜÀ*** | | ***51 000 000*** | | | |
| **Ամսաթիվ** | *08.04.2019թ.* |

**Համայնքապետարանի ընդհանուր բժնի առաջատար մասնագետ` Արամ Սարգսյան**

**Հեռախոս, էլ. Փոստ` 093 47 88 82, Sargsyan8@mail.ru**

**Համայնքի ղեկար` Ս. Վարդանյան**

*Կ.Տ.*