**Հավելված N 1**

**Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի**

**Փարաքար համայնքի ավագանու**

**2021 թվականի ապրիլի 14-ի**

**N 30 -Ա որոշման**

**Ծ Ր Ա Գ Ի Ր**

**Հայաստանի Հանրապետության համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված սուբվենցիաների**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ծրագրի անվանումը** | *ՀՀ Արմավիրի մարզի Փարաքար համայնքի Վ. Սարգսյան թաղամասի կոյուղագծի կառուցում և Էրեբունի փողոցի կոյուղագծի նորոգում* |
| **Մարզ** | *Արմավիր* |
| **Համայնքը /համայնքները** | *Փարաքար համայնք՝ գյուղ Փարաքար, գյուղ Թաիրով* |
| **Համայնքի /բնակավայրի հեռավորությունը մայրաքաղաք Երևանից, ինչպես նաև մարզկենտրոնից** | *Երևանից՝ 6 կմ,*  *Մարզկենտրոնից՝ 33 կմ* |
| **Համայնքի /բնակավայրի բնակչությունը** | *9095 մարդ* |
| **Սահմանամերձ, բարձր լեռնային համայնք /բնակավայրի** | *Համայնքը սահմանամերձ և բարձր լեռնային համայնք չի հանդիսանում* |
| **Համայնքի գլխավոր հատակագծի առկայություն** | Այո  28.03.2012 |
| **Համայնքի բնակավայրի ենթակառուցվածքների վերաբերյալ հակիրճ տեղեկատվություն**՝**հստակ նշելով՝**  **- ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգից օգտվող համայնքի բնակչության տոկոսը և ջրամատակարարման տևողությունը,**  **- գազամատակարարման համակարգից օգտվող համայնքի բնակչության տոկոսը,**  **- ոռոգման համակարգից օգտվող բնակչության տոկոսը և համայնքում գյուղատնտեսական հողերից ոռոգվող հողատարածքների տոկոսը,**  **- լուսավորության համակարգի առկայությամբ փողոցների տոկոսը՝ համայնքի ընդհանուր փողոցների մեջ և նշել էներգախնայող և ԼԵԴ լուսավորություն է, թե ոչ** | *-Փարաքար համայնքում 24 ժամյա ջրամատակարարում ունի համայնքի 70%-ը, և 5 ժամյա ջրամատակարարում՝ 27%-ը:*  *-Ջրահեռացման համակարգի կառուցման աշխատանքներ են ընթանում համայնքի Թաիրով գյուղում, իսկ Փարաքար գյուղում ջրահեռացման համակարգից օգտվում է բնակչության 70%-ը:*  *- Համայնքի բնակիչների 80%-ը օգտվում է գազամատակարարման համակարգից*  *- Համայնքի բնակչության 70%-ը օգտվում է ոռոգման համակարգից: Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի 100%-ն ունի ոռոգման հնարավորություն:*  *-Համայնքի փողոցները լուսավորված են 65%-ով. Նաիրի և Երևանյան փողոցներում առկա է ԼԵԴ լուսավորություն,Նաիրի փողոցի լուսավորությունը էներգախնայող է:* |
| **Ծրագրի ընդհանուր նկարագրությունը և դրա իրականացման անհրաժեշտությունը** | *Փարաքար համայնքի Վ. Սարգսյան թաղամասը չունի ջրահեռացման համակարգ, իսկ Էրեբունի փողոցում ջրահեռացման համակարգը գտնվում է վատթար վիճակում և պարբերաբար առաջացնում է խնդիրներ:*  *Վ. Սարգսյան թաղամասը և Էրեբունի փողոցը խիտ բնակեցված է: Էրեբունի փողոցը հանդիսանում է համայնքի տվյալ հատվածի համար առաջնային նշանակություն ունեցող փողոց, քանի որ իրար է կապում համայնքի մի շարք փողոցներ՝ Վ. Սարգսյան, Արցախի թաղամասերը, Կոմիտասի, Սևանի, Է. Թևոսյան, Այգեստան փողոցները:*  *Կեղտաջրերի հեռացման համակարգի բացակայությունն առաջացնում է մի շարք խնդիրներ՝*   * *կտրուկ նվազեցնում է համայնքի բնակելիության պայմանների մակարդակը, ստեղծում է հակահիգիենիկ և համաճարակային կացություն ողջ համայնքի բնակչության համար՝ առավել մեծ վտանգ ներկայացնելով խոցելի խավի՝ անչափահաս երեխաների համար:* * *տհաճություն և անհարմարավետություն է պատճառում թե՜ բնակիչներին և թե՜ օդանավակայանով մեր երկիր այցելող զբոսաշրջիկներին՝ բացասական ազդեցություն ունենալով տուրիզմի զարգացման ուղղությամբ որևէ ներդրումային քայլ կատարող անհատի վրա:* * *թողնում է բացասական բնապահպանական ազդեցություն` վատթարացնելով ստորգետնյա և մակերևութային ջրային ռեսուրսների վիճակը:* * *զգալի վնաս է հասցվում ջրային և ցամաքային էկոհամակարգերին, քանզի կեղտաջրերը մշակվելու փոխարեն ուղղակիորեն բաց են թողնվում շրջակա միջավայր:*   *Ծրագրով կստեղծվի Փարաքար համայնքի Վ. Սարգսյան թաղամասի և Էրեբունի փողոցի կեղտաջրերի հեռացման համակարգ՝ 1420 գծմ երկարությամբ:* |
| **Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները, որոնց միջոցով պետք է հասնել ծրագրի իրականացման նպատակին** | *1.Փարաքար համայնքի Վ. Սարգսյան թաղամասի և Էրեբունի փողոցի 1420 գծմ երկարությամբ կոյուղագիծ:*  *2.Համայնքի օդի աղտոտվածության և գարշահոտության նվազեցում:*  *3. Համայնքի սոցիալ-տնտեսական կյանքի բարելավում:* |
| **Ծրագրի արդյունքներին հասնելու գործողությունները և միջոցառումները** | *Ծրագրի վերջնական արդյունքին հասնելու համար համայնքապետարանի կողմից համապատասխան նախագծային ընկերությանը կպատվիրվի Փարաքար համայնքի Վ. Սարգսյան թաղամասի և Էրեբունի փողոցի 1420 գծմ երկարությամբ կոյուղագծի կառուցման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքները:*  *Սուբվենցիոն հայտը ընդունվելու դեպքում օրենքով սահմանված կարգով շինարարական և տեխնիկական աշխատանքների իրականացման համար համայնքապետարանի կողմից անցկացվելու է մրցույթ և դրա արդյունքում հաղթող ընկերությունների հետ կնքված պայմանագրերի հիման վրա իրականացվելու են շինարարական և տեխնիկական հսկողության աշխատանքները:*  *Հեղինակային հսկողության աշխատանքները իրականացվելու են նախագծող կազմակերպության կողմից, իսկ համայնքապետարանը իր անմիջական մասնակցությունն է ունենալու և համակարգելու է ողջ աշխատանքների անխափան և արդյունավետ ընթացքը:* |
| **Ծրագրի իրականացման արդյունքում համայնքին սեփականության իրավունքով պատկանող հիմնական միջոցների արժեքի ավելացում բացառությամբ բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր բաժնային սեփականության գույքի** | *Կատարվող աշխատանքները կապիտալ բնույթի են: Ծրագրով նախատեսվող ծախսերը կապիտալ բնույթի են և կատարվելու են ֆոնդային բյուջեի ծախսերով: Ներդնելով 60 000 հազ. դրամ՝ նույն չափով կավելանա համայնքին սեփականության իրավունքով պատկանող գույքի արժեքը:*  *Կոյուղագծի կառուցման և նորոգման աշխատանքները կատարվելու են համայնքի փողոցների վրա, որոնք համարվում են Փարաքար համայնքի սեփականությունը:* |
| **Ծրագրի ազդեցությունը համայնքի և շահառուների վրա** | *Համայնքի շահառուների թիվը 9800 է:*  *Ծրագիրը կբարձրացնի համայնքի բնակիչների կյանքի որակը, կբարելավվի սոցիալ-տնտեսական կյանքը:*  *Ծրագրի շահառու են հանդիսանում ոչ միայն այն անձիք, ովքեր կապահովվեն կոյուղատար համակարգով, այլ համայնքի ամբողջ բնակչությանը, քանզի սանիտարահիգիենիկ իրադրությունը կբարելավվի ամբողջ համայնքում, կունենանք առողջ և կայուն միջավայր հասարակական վայրերում, դպրոցներում, մանկապարտեզներում, փողոցներում, խաղահրապարակներում և այլուր:* |
| **Նշել ծրագրի իրականացման ընթացքում ստեղծվող ժամանակավոր և հիմնական աշխատատեղերի քանակը և դրանց նկարագրությունը** | *Ծրագրի իրականացման ընթացքում կստեղծվի մոտ 10-15 ժամանակավոր աշխատատեղ:  Կակտիվանա տնտեսական կյանքը, ինչը երկարաժամկետում ևս նոր հիմնական աշխատատեղերի ստեղծման առիթ կհանդիսանա:* |
| **Համայնքի նախորդ տարվա բյուջեն և բյուջեի կատարողականը** | *Նախորդ տարվա բյուջեն` 382 000 000 դրամ.*   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | *Պլանը* | *Փաստացին* | *Տոկոսը* | | *Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտները այդ թվում՝* | *382000000* | *414666867* | *108.6* | | *-Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝* | *283164000* | *302986701* | *107.0* | | *- Սեփական եկամուտներ* | *159341071* | *179327750* | *112.5* | | *-Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ* | *54479134* | *61579864* | *113.0* | | *Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր, որից՝* | *382000000* | *299316314* | *78.4* | | *- Վարչական բյուջեի ծախսեր* | *283164000* | *244655683* | *86.4* | | *-Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր* | *98836000* | *54660631* | *55.3* | | *Համայնքի ֆոնդային բյուջեի փաստացի ծախսերը, որից՝* | *98836000* | *54660631* | *55.3* | | *-Կապիտալ շինարարություն* | *37890000* | *31846000* | *84.0* | | *-Նախագծահետազոտական ծախսեր* | *3000000* | *300000* | *10.0* | | *-Սարք և սարքավորումների ձեռք բերման ծախսեր* | *2000000* | *1471220* | *73.6* | | *-Տրանսպորտային սարքավորումներ* | *10742900* | *0* | *0* | | *-Կապիտալ նորոգումների ծախսեր* | *45203100* | *21043300* | *46.6* | |
| **Համայնքի ընթացիկ տարվա բյուջեն** | *Ընթացիկ տարվա բյուջեն՝ 361 000 000 դրամ.*   |  |  | | --- | --- | |  | *Պլանը* | | *Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտների պլանավորում այդ թվում՝* | *361000000* | | *- Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝* | *311000000* | | *- սեփական եկամուտներ* | *226767600* | | *- Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ* | *50000000* | | *Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր, որից՝* | *361000000* | | *- Վարչական բյուջեի ծախսեր* | *311000000* | | *-Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր* | *50000000* | | *Համայնքի ֆոնդային բյուջեի պլանավորված ծախսերը, որից՝* | *50000000* | | *-Շենքեր և շինությունների կառուցում* | *30000000* | | *-Շենքեր և շինությունների կապիտալ վերանորոգում* | *12500000* | | *-Վարչական սարքավորումներ* | *1500000* | | *-Նախագծահետազոտական ծախսեր* | *6000000* | |
| **Համայնքի ընթացիկ տարվա բյուջեի նախագծով կանխատեսվող բյուջետային մուտքերի (ներառյալ ֆինանսական համահարթեցման դոտացիայի գծով կանխատեսվող մուտքերը) հաշվին նշված ծրագրի իրականացման անհնարինության հիմնավորումը (համապատասխան հաշվարկներով** | *Փարաքար համայնքի 2021 թվականի բյուջեով կանխատեսվող սեփական եկամուտները կազմում է 226767.600 հազար դրամ, ֆինանսական համահարթեցման դոտացիան կազմում է 123263.8 հազար դրամ, ընդհանուր եկամուտները 361000.0 հազար դրամ:*  *2021 թվականի փետրվարի 1-ի դրությամբ վարչական և ֆոնդային բյուջեի տարեսկզբի ազատ մնացորդը ուղղվելու է ֆոնդային բյուջե և կազմում է 111971.616 հազ. դրամ:*  *Ծրագրի համար նախատեսվել է 27 000. հազար դրամ կամ ծրագրի արժեքի 50 %-ը: Ծրագիրն ամբողջությամբ իրականացնելու համար ակնկալում ենք ստանալ ՀՀ պետական բյուջեից նպատակային սուբվենցիա՝ 33 000.0 հազար դրամ կամ ծրագրի արժեքի 50%-ը:* |
| **Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն, այդ թվում՝**  ***- շինարարական օբյեկտների նախագծման արժեքը 4 000 000 դրամ,***  ***- նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պետական փորձաքննության ծառայության արժեքը՝ 1 500 000դրամ,***  ***- տեխնիկական հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ 1 189 000 դրամ,***  ***- հեղինակային հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ 630 000 դրամ,***  ***- գոյություն ունեցող շենք-շինությունների տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ փորձաքննության ծառայության արժեքը՝ 0 դրամ,***  ***ինչպես նաև առանձին ներկայացնել հասարակական շենքերի և բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր օգտագործման գույքի կառուցման/նորոգման դեպքում՝ էներգախնայողության միջոցառումների արժեքը 0 դրամ*** | *60 000 000 դրամ (100%)* |
| **Համայնքի կողմից ներդրվող մասնաբաժնի չափը** | *27 000 000 դրամ (45 %)* |
| **Այլ ներդրողներ** | *0 դրամ ( 0 %):* |
| **Ծրագրի իրականացման տևողությունը** | *Սկիզբը 15.06.2021թ. Տևողությունը՝ երեք ամիս:* |
|  | *Ծախսերը մանրամասն կներկայացվեն նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմումից հետո:* |
| **Ամսաթիվ** | *09.03.2021թ.* |

*Կ. Տ*