**Հավելված N 4**

**Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի**

**Փարաքար համայնքի ավագանու**

**2021 թվականի ապրիլի 14-ի**

**N 30 -Ա որոշման**

**Ծ Ր Ա Գ Ի Ր**

**Հայաստանի Հանրապետության համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված սուբվենցիաների**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ծրագրի անվանումը** | *Փարաքարի համայնքի գազամատակարարման համակարգի ընդլայնում* |
| **Մարզ** | *Արմավիր* |
| **Համայնքը /համայնքները** | *Փարաքար համայնք՝ գյուղ Փարաքար, գյուղ Թաիրով* |
| **Համայնքի /բնակավայրի հեռավորությունը մայրաքաղաք Երևանից, ինչպես նաև մարզկենտրոնից** | *Երևանից՝ 6 կմ,* *Մարզկենտրոնից՝ 33 կմ* |
| **Համայնքի /բնակավայրի բնակչությունը** | *9095 մարդ* |
| **Սահմանամերձ, բարձր լեռնային համայնք /բնակավայրի** | *Համայնքը սահմանամերձ և բարձր լեռնային համայնք չի հանդիսանում* |
| **Համայնքի գլխավոր հատակագծի առկայություն** | Այո28.03.2012 |
| **Համայնքի բնակավայրի ենթակառուցվածքների վերաբերյալ հակիրճ տեղեկատվություն**՝**հստակ նշելով՝****- ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգից օգտվող համայնքի բնակչության տոկոսը և ջրամատակարարման տևողությունը,****- գազամատակարարման համակարգից օգտվող համայնքի բնակչության տոկոսը,****- ոռոգման համակարգից օգտվող բնակչության տոկոսը և համայնքում գյուղատնտեսական հողերից ոռոգվող հողատարածքների տոկոսը,****- լուսավորության համակարգի առկայությամբ փողոցների տոկոսը՝ համայնքի ընդհանուր փողոցների մեջ և նշել էներգախնայող և ԼԵԴ լուսավորություն է, թե ոչ** | *-Փարաքար համայնքում 24 ժամյա ջրամատակարարում ունի համայնքի 70%-ը, և 5 ժամյա ջրամատակարարում՝ 27%-ը:**-Ջրահեռացման համակարգի կառուցման աշխատանքներ են ընթանում համայնքի Թաիրով գյուղում, իսկ Փարաքար գյուղում ջրահեռացման համակարգից օգտվում է բնակչության 70%-ը:**- Համայնքի բնակիչների 80%-ը օգտվում է գազամատակարարման համակարգից**- Համայնքի բնակչության 70%-ը օգտվում է ոռոգման համակարգից:Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի 100%-ն ունի ոռոգման հնարավորություն:**-Համայնքի փողոցները լուսավորված են 65%-ով. Նաիրի և Երևանյան փողոցներում առկա է ԼԵԴ լուսավորություն,Նաիրի փողոցի լուսավորությունը էներգախնայող է:*  |
| **Ծրագրի ընդհանուր նկարագրությունը և դրա իրականացման անհրաժեշտությունը** | *Փարաքար համայնքի փողոցներից 9300 մետր երկարությամբ փողոցներում բացակայում է գազաֆիկացումը: Այս փողոցներում օր օրի ավելանում է բնակչությունը, կառուցվում են նոր տներ, ուստի անհրաժեշտություն է առաջանում գազաֆիկացնել այդ փողոցները: Կարևոր է նաև, որ այս փողոցների գազաֆիկացումից հետո համայնքն ամբողջությամբ կունենա գազամատակարարում:* |
| **Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները, որոնց միջոցով պետք է հասնել ծրագրի իրականացման նպատակին** | * *Փարաքար համայնքի Արցախի թաղամաս, Մ. Նալբանդյան, Մուրացանի, Գ. Էմին, Հ. Թումանյան, Վ. Համբարձումյան, Վ. Փափազյան, Ս. Զորյան, Գ. Նժդեհ, Դ. Բեկ, Ա. Ծատուրյանի 1-ին նրբ, Լևոն Շանթի, Սիամանթոյի, Վարդավառի, Ղազարոս Աղայան, Երվանդ Քոչար, Հովսեփ Օրբելու փ. 3-րդ, 4-րդ նրբ, Վ. Սարոյան 1-ին նրբ, Եղիշե Չարենցի փ. 1-ին փկղ փողոցների գազամատակարարում:*
* *Կվերանա վառելիքի ձեռքբերման խնդիրը:*
* *Բնապահպանական խնդիրների լուծում:*
* *Կբարձրանա բնակչության կենսամակարդակը:*
 |
| **Ծրագրի արդյունքներին հասնելու գործողությունները և միջոցառումները** | *Ծրագրի վերջնական արդյունքին հասնելու համար համայնքապետարանի կողմից համապատասխան նախագծային ընկերությանը կպատվիրվի Փարաքարի 9300 մետր ընդհանուր երկարությամբ փողոնցերի գազաֆիկացման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքները:*  *Սուբվենցիոն հայտը ընդունվելու դեպքում օրենքով սահմանված կարգով շինարարական և տեխնիկական աշխատանքների իրականացման համար համայնքապետարանի կողմից անցկացվելու է մրցույթ և դրա արդյունքում հաղթող ընկերությունների հետ կնքված պայմանագրերի հիման վրա իրականացվելու են շինարարական և տեխնիկական հսկողության աշխատանքները:*  *Հեղինակային հսկողության աշխատանքները իրականացվելու են նախագծող կազմակերպության կողմից, իսկ համայնքապետարանը իր անմիջական մասնակցությունն է ունենալու և համակարգելու է ողջ աշխատանքների անխափան և արդյունավետ ընթացքը:*  |
| **Ծրագրի իրականացման արդյունքում համայնքին սեփականության իրավունքով պատկանող հիմնական միջոցների արժեքի ավելացում բացառությամբ բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր բաժնային սեփականության գույքի** | *Կատարվող աշխատանքները կապիտալ բնույթի են: Ծրագրով նախատեսվող ծախսերը կապիտալ բնույթի են և կատարվելու են ֆոնդային բյուջեի ծախսերով: Ներդնելով 130 000 հազ. դրամ՝ նույն չափով կավելանա համայնքին սեփականության իրավունքով պատկանող գույքի արժեքը:**Գազամատակարարման համակարգի ընդլաւյնմն աշխատանքները կատարվելու են համայնքի փողոցների վրա, որոնք համարվում են Փարաքար համայնքի սեփականություն:* |
| **Ծրագրի ազդեցությունը համայնքի և շահառուների վրա** | *Համայնքի շահառուների թիվը 9800 է:**Ծրագիրը կբարձրացնի համայնքի բնակիչների կյանքի որակը:Շահառուների խնայողության և ապահովության, հարմարավետության 20 տոկոսի ավելացում: Արդյունքում կունենանք բնակչության թվի աճ, բնակարանների ջեռուցման ապահվում, բնակկոմունալ պայմանների բարելավում:* |
| **Նշել ծրագրի իրականացման ընթացքում ստեղծվող ժամանակավոր և հիմնական աշխատատեղերի քանակը և դրանց նկարագրությունը** | *Ծրագրի իրականացման ընթացքում կստեղծվի մոտ 15 ժամանակավոր աշխատատեղ:Նշված փողոցներում կակտիվանա տնտեսական կյանքը, կստեղծվեն նոր կազմակերպություններ, որոնք կապահովեն նոր աշխատատեղեր: Գոյություն ունեցող կազմակերպությունները կընդլայնվեն և դրա արդյունքում ևս կապահովվի նոր՝ մշտական աշխատատեղեր:* |
| **Համայնքի նախորդ տարվա բյուջեն և բյուջեի կատարողականը** | *Նախորդ տարվա բյուջեն` 382 000 000 դրամ.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *Պլանը* | *Փաստացին* | *Տոկոսը* |
| *Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտներըայդ թվում՝* | *382000000* | *414666867* | *108.6* |
| *-Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝* | *283164000* | *302986701* | *107.0* |
| *- Սեփական եկամուտներ* | *159341071* | *179327750* | *112.5* |
| *-Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ* | *54479134* | *61579864* | *113.0* |
| *Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր,որից՝* | *382000000* | *299316314* | *78.4* |
| *- Վարչական բյուջեի ծախսեր* | *283164000* | *244655683* | *86.4* |
| *-Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր* | *98836000* | *54660631* | *55.3* |
| *Համայնքի ֆոնդային բյուջեի փաստացի ծախսերը, որից՝* | *98836000* | *54660631* | *55.3* |
| *-Կապիտալ շինարարություն* | *37890000* | *31846000* | *84.0* |
| *-Նախագծահետազոտական ծախսեր*  | *3000000* | *300000* | *10.0* |
| *-Սարք և սարքավորումների ձեռք բերման ծախսեր* | *2000000* | *1471220* | *73.6* |
| *-Տրանսպորտային սարքավորումներ* | *10742900* | *0* | *0* |
| *-Կապիտալ նորոգումների ծախսեր* | *45203100* | *21043300* | *46.6* |

 |
| **Համայնքի ընթացիկ տարվա բյուջեն** | *Ընթացիկ տարվա բյուջեն՝ 361 000 000 դրամ.*

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Պլանը* |
| *Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտների պլանավորումայդ թվում՝* | *361000000* |
| *- Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝* | *311000000* |
| *- սեփական եկամուտներ* | *226767600* |
| *- Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ* |  *50000000* |
| *Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր,որից՝* | *361000000* |
| *- Վարչական բյուջեի ծախսեր* | *311000000* |
| *-Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր* | *50000000* |
| *Համայնքի ֆոնդային բյուջեի պլանավորված ծախսերը, որից՝* | *50000000* |
| *-Շենքեր և շինությունների կառուցում* | *30000000* |
| *-Շենքեր և շինությունների կապիտալ վերանորոգում* | *12500000* |
| *-Վարչական սարքավորումներ* | *1500000* |
| *-Նախագծահետազոտական ծախսեր* | *6000000* |

 |
| **Համայնքի ընթացիկ տարվա բյուջեի նախագծով կանխատեսվող բյուջետային մուտքերի (ներառյալ ֆինանսական համահարթեցման դոտացիայի գծով կանխատեսվող մուտքերը) հաշվին նշված ծրագրի իրականացման անհնարինության հիմնավորումը (համապատասխան հաշվարկներով** |  *Փարաքար համայնքի 2021 թվականի բյուջեով կանխատեսվող սեփական եկամուտները կազմում է 226767.600 հազար դրամ, ֆինանսական համահարթեցման դոտացիան կազմում է 123263.8 հազար դրամ, ընդհանուր եկամուտները 361000.0 հազար դրամ:* *2021 թվականի փետրվարի 1-ի դրությամբ վարչական և ֆոնդային բյուջեի տարեսկզբի ազատ մնացորդը ուղղվելու է ֆոնդային բյուջե և կազմում է 111971.616 հազ. դրամ:* *Ծրագրի համար նախատեսվել է 65 000 հազար դրամ կամ ծրագրի արժեքի 50%-ը: Ծրագիրն ամբողջությամբ իրականացնելու համար ակնկալում ենք ստանալ ՀՀ պետական բյուջեից նպատակային սուբվենցիա՝ 65 000 հազար դրամ կամ ծրագրի արժեքի 50%-ը:* |
| **Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն, այդ թվում՝*****- շինարարական օբյեկտների նախագծման արժեքը 4 000 000 դրամ,******- նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պետական փորձաքննության ծառայության արժեքը՝ 1 500 000դրամ,******- տեխնիկական հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ 2 340 000 դրամ,******- հեղինակային հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ 780 000 դրամ,******- գոյություն ունեցող շենք-շինությունների տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ փորձաքննության ծառայության արժեքը՝ 0 դրամ,******ինչպես նաև առանձին ներկայացնել հասարակական շենքերի և բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր օգտագործման գույքի կառուցման/նորոգման դեպքում՝ էներգախնայողության միջոցառումների արժեքը 0 դրամ*** | *130 000 000 դրամ (100%)* |
| **Համայնքի կողմից ներդրվող մասնաբաժնի չափը** | *75 000 000 դրամ (50%)* |
| **Այլ ներդրողներ** | *0 դրամ ( 0 %):* |
| **Ծրագրի իրականացման տևողությունը** | *Սկիզբը 15.07.2021թ. Տևողությունը՝ չորս ամիս:* |
|  | *Ծախսերը մանրամասն կներկայացվեն նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմումից հետո:* |
| **Ամսաթիվ** | *10.03.2021թ.* |